# Агент закупок «Авион»

Полная инструкция для менеджеров и руководителя

# 1. Назначение

Агент «Закупки · Авион» помогает планировать закупки и контролировать логистику на основе Excel-файлов производства и отгрузок. После анализа формируются:

итоговая таблица result.xlsx;

дашборд обеспеченности (изделия и номенклатуры);

доска рисков логистики;

сменное задание для менеджеров по закупкам.

# 2. Роли пользователей

| Роль | Что видит и делает |
| --- | --- |
| Менеджер по закупкам | Только свои задания («Мои задания»), дашборды обеспеченности и логистики, заполнение результатов, завершение смены. |
| Руководитель | Все задания всех менеджеров, вкладка «Результаты», live-контроль смены, отчёты на e-mail. |
| Аналитик / планировщик | Загрузка Excel, запуск анализа, выгрузка result.xlsx и формирование сменного задания. |

Менеджеры в системе: Аксинин Леонид (Россия), Тищенко Надежда (Китай). Задания распределяются по колонке «Ответственный менеджер».

# 3. Как открыть агент

Войти в платформу AI Agent.

В каталоге агентов выбрать «Агент закупок (Авион)».

На странице отображается заголовок «Закупки · Авион».

При повторном входе дашборды и сменное задание подгружаются автоматически (если смена ещё актуальна на текущий день).

# 4. Запуск анализа (формирование данных)

## 4.1. Какие файлы нужны

План производства — обязательно.

График получения комплектующих — обязательно.

План производства на месяц — необязательно.

Остатки и спецификации подтягиваются из 1С (кнопка выгрузки или автоматически при анализе).

Роли файлов система определяет сама после загрузки.

## 4.2. Пошаговый запуск

В блоке «Файлы для анализа» перетащить Excel или нажать «Выбрать файлы».

Дождаться определения ролей (статус «Роли определены»).

При необходимости нажать «Выгрузить остатки и спецификации из 1С».

Убедиться, что в сводке статус «Готов к анализу».

Нажать «Анализировать» и дождаться завершения (до нескольких минут).

## 4.3. Что происходит после анализа

Браузер автоматически скачивает result.xlsx.

На экране появляется дашборд обеспеченности.

Формируется сменное задание на текущий день.

Если план производства изменился — в сводке появляется кнопка «Скачать файл с расхождениями».

Прогресс по заданиям сбрасывается (новая смена на сегодня).

# 5. Экран агента: основные блоки

## 5.1. Левая панель — «Файлы для анализа»

Очередь загруженных файлов с бейджами ролей.

Кнопки: «Выбрать файлы», «Анализировать», «Очистить список».

Чеклист обязательных файлов (план, график отгрузок).

«Очистить список» убирает только очередь файлов, дашборды остаются.

## 5.2. Правая панель — «Сводка»

Статус сессии: «Ожидает файлы», «Готов к анализу», «Агент выполняет анализ», «result.xlsx сформирован».

«Выгрузить остатки и спецификации из 1С».

Уведомления об изменениях в плане производства.

Кнопки «Сменное задание» / «Мои задания» и «График получения комплектующих».

Блок «Этапы анализа» — чеклист выполненных шагов.

# 6. Дашборд обеспеченности

Главный экран после анализа. Переключение — вкладками в верхней части дашборда.

## 6.1. Вкладки дашборда

| Вкладка | Содержание | Кому доступна |
| --- | --- | --- |
| «Изделия» | План, факт и обеспеченность сборки по изделиям | Всем |
| «Номенклатуры» | Потребность, остатки и поступления материалов | Всем |
| «Задания» | Сменное задание: срочные и недельные задачи | Когда есть сменное задание |
| «Результаты» | Сводка работы менеджеров, live-режим | Только руководителю |

## 6.2. Переключение периода (вкладки «Изделия» и «Номенклатуры»)

«За день» — данные на выбранную дату.

«За неделю» — агрегат за неделю.

«За месяц» — агрегат за месяц.

Переключатели находятся в панели «Управление дашбордом обеспеченности» над таблицей.

## 6.3. Плитки фильтра

«С планом» — все позиции с планом.

«Обеспечено» — зелёные (материалы есть).

«Частично» — жёлтые (не хватает части).

«Не обеспечено» — красные (критический дефицит).

Клик по плитке фильтрует таблицу. Кнопка «?» или правый клик — пояснение расчёта.

## 6.4. Таблица

Колонки: «Изделие» / «Номенклатура», «План», «Факт», «Обеспечено», «Доступно», «Статус».

Красные и жёлтые строки можно раскрыть — покажет недостающие номенклатуры.

# 7. Доска «Контрольные точки логистики»

Отображается отдельно, если нет дашборда обеспеченности, или внутри сводки рисков после анализа.

## 7.1. Фильтры

«Всего в точках», «Под риском», «Успевают», «Критичные».

Этапы: «Загрузка», «МСК», «Таможня», «Ростов».

Позиции сгруппированы по поставщику. Показаны: номенклатура, оставшиеся дни до крайней даты, количество, срок в Москву.

# 8. Сменное задание

## 8.1. Как открыть

Вкладка «Задания» на дашборде обеспеченности.

Кнопка «Сменное задание» / «Мои задания» в панели «Сводка».

Откроется таблица или доска задач.

Кнопка «График получения комплектующих» открывает тот же экран в режиме переворота: можно переключаться между сменным заданием и графиком отгрузок (кнопка «Обновлённый график отгрузок»).

## 8.2. Типы заданий

«Отгрузка»

«Логистика МСК»

«Таможня»

«Логистика Ростов»

«Необходимые закупки»

## 8.3. Приоритеты и горизонты

| Приоритет | Метка в UI | Горизонт |
| --- | --- | --- |
| Срочно | «Срочно» | Раздел «Срочные» |
| Сегодня | «Сегодня» | Раздел «Срочные» |
| Неделя | «На этой неделе» | Раздел «На неделю» |

Сначала работайте с «Срочными», затем с «На неделю». Завершение смены учитывает только срочные и сегодняшние задания.

## 8.4. Статистика на доске

«Всего заданий», «Активные», «Выполнено», «Не закрыто».

Фильтры по типу задания и по статусу выполнения.

# 9. Работа менеджера с заданиями

Открыть «Мои задания».

Выбрать горизонт «Срочные» или «На неделю».

Открыть задание — нажать «Выполнить задание».

В модальном окне заполнить «Результат работы» (что сделано: звонок, дата, подтверждение).

Нажать «Сохранить и проверить» — система проверит результат и поставит статус: «Выполнено», «Частично» или «Не выполнено».

При необходимости использовать подсказку ИИ для формулировки результата.

Результаты сохраняются автоматически при заполнении. В табличном виде можно ввести «Результат» в строке и убрать фокус — проверка запустится автоматически.

Кнопка «Выгрузить в Excel» скачивает файл сменного_задания_закупки.xlsx.

# 10. Завершение смены

В конце рабочего дня на вкладке «Задания» нажать «Завершить смену».

Откроется окно «Завершение смены» с отчётом за текущую дату.

Просмотреть статистику: «Всего сегодня», «Выполнено», «Не выполнено».

Для каждого невыполненного задания обязательно заполнить «Основание невыполнения».

Нажать «Завершить».

После успешного завершения появится сообщение «Отчёт сохранён и отправлен на …». Отчёт сохраняется в базе и доступен руководителю на вкладке «Результаты».

# 11. Новый день — что происходит

Сменное задание действует до полуночи по московскому времени.

После полуночи задания за вчера скрываются.

На экране появляется уведомление: «Наступил новый день — начните новую смену».

Чтобы получить актуальные задания, нужно загрузить свежие Excel и снова нажать «Анализировать».

Дашборды обеспеченности и логистики из последнего анализа остаются до нового анализа.

Отчёты о завершённых сменах хранятся постоянно — руководитель может смотреть их за прошлые даты.

# 12. Руководитель: вкладка «Результаты»

Навигация по датам: «Предыдущий день», «Следующий день», «Сегодня», выбор даты.

Полоска «Дни с отчётами и live-сменами» — быстрый переход к дням с активностью.

Сводные карточки: «Отчётов сдано», «В live-режиме», «Всего заданий», «Выполнено», «Не выполнено».

По каждому менеджеру — карточка со статусом смены.

## 12.1. Статусы смены менеджера

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| «Live · смена не закрыта» | Менеджер работает, прогресс обновляется каждые 30 секунд |
| «Смена не завершена» | День прошёл, отчёт не сдан |
| «Отчёт отправлен · … · email» | Смена закрыта, отчёт на почте |

## 12.2. Детали по менеджеру

Раздел «Осталось сделать» — активные задания.

«Невыполненные задания и основания» — причины из отчёта о завершении смены.

Переключатели «Показать все N заданий» / «Скрыть выполненные».

# 13. Письма и уведомления

| Событие | Когда отправляется | Кому | Тема письма |
| --- | --- | --- | --- |
| Начало смены | Первый успешный анализ за день, если пользователь — менеджер и смена на сегодня ещё не была сформирована | Руководителю (SHIFT_REPORT_RECIPIENT_EMAIL) | Avion: начало смены — {ФИО менеджера} · {дата} |
| Завершение смены | Менеджер нажал «Завершить» в окне завершения смены | Руководителю (SHIFT_COMPLETION_RECIPIENT_EMAIL) | Avion: отчёт завершения смены {ФИО} за {дата} |
| Обратная связь | Пользователь отправил форму «Обратная связь с разработчиком» | Разработчикам (FEEDBACK_RECIPIENT_EMAIL) | Сообщение с текстом и вложениями |

Письма о смене содержат статистику заданий и прикрепляют файл сменного задания (xlsx). Письмо о завершении дополнительно включает список выполненных/невыполненных задач и основания.

Повторный анализ в тот же день не отправляет письмо о начале смены повторно.

# 14. Что сохраняется между сессиями

| Данные | Сохраняется? | Условие сброса |
| --- | --- | --- |
| Дашборд обеспеченности | Да | Новый анализ перезаписывает |
| Доска логистики | Да | Новый анализ перезаписывает |
| Сменное задание | Да | Полночь МСК или новый анализ |
| Прогресс по заданиям (результаты) | Да | Полночь МСК или новый анализ |
| Отчёты о завершении смен | Да, навсегда | Не сбрасывается |
| Очередь файлов на загрузку | Нет | При уходе со страницы |

# 15. Обратная связь

Нажать кнопку «Обратная связь с разработчиком» в правом нижнем углу.

Заполнить «От кого» и «Сообщение», при необходимости прикрепить файлы.

Нажать «Отправить».

# 16. Краткие сценарии

## Менеджер — типовой день

Открыть агент → вкладка «Задания» (или «Мои задания»).

Обработать «Срочные» → заполнить «Результат» по каждому.

Перейти к «На неделю» — начать подготовку.

В конце дня — «Завершить смену» → указать основания по незакрытым → «Завершить».

## Руководитель — контроль

Открыть агент после анализа.

Проверить «Изделия» / «Номенклатуры» (переключить период при необходимости).

Просмотреть риски логистики.

Вкладка «Результаты» — live-контроль или отчёт за выбранный день.

При необходимости скачать «Сменное задание» в Excel.

## Новый день

Увидеть уведомление о новом дне.

Загрузить актуальные Excel.

Нажать «Анализировать».

Менеджерам — работать с новым сменным заданием.